Planejamento da Primeira Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	3

Desenvolver protótipo da interface gráfica	3

Desenvolver apresentação para o status report 1.1	3

3.	Calendário	4

Fases da Iteração	4

Atividades da Iteração	4

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos do Usuário

| Código | Nome | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF - USR 000 | Cadastrar Usuário | O usuário criará uma conta no sistema | Essencial |
| RF - USR 001 | Remover conta dos usuários | O usuário irá fechar sua conta do sistema | Essencial |
| RF - USR 005 | Efetuar Login | O usuário irá efetuar o seu login no sistema | Essencial |

## Requisitos da Boate

Nenhum

## Requisitos do Administrador

Nenhum

# Outras atividades

## Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.

## Desenvolver apresentação para o status report 1.1

Essa apresentação deve mostrar ao máximo as nossas dificuldades e mostrar também o quanto dos requisitos conseguimos criar.

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 13/09/2009 | 13/09/2009 | Planejar iteração |
| 14/09/2009 | 15/09/2009 | Elaborar protótipo |
| 14/09/2008 | 15/09/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 15/09/2009 | 20/09/2009 | Codificação |
| 15/09/2009 | 20/09/2009 | Testes |
| 17/09/2009 | 20/09/2009 | Integração |
| 21/09/2009 | 21/09/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 13/09/2009 | 13/09/2009 | Criação do plano de iteração |
| 14/09/2009 | 18/09/2009 | Criação de um banco de dados para armazenar os cadastros das boates e usuários. |
| 14/09/2009 | 15/09/2009 | Criação de um protótipo (no papel ou computador) das páginas web a serem desenvolvidas |
| 15/09/2009 | 17/09/2009 | Página web inicial do mobiCLUB |
| 16/09/2009 | 20/09/2009 | Cadastrar os usuários do banco |
| 16/09/2009 | 20/09/2009 | Remover os usuários do banco |
| 16/09/2009 | 20/09/2009 | Efetuar Login |
| 14/09/2009 | 20/09/2009 | Identificação de protocolo de acesso a internet |
| 19/09/2009 | 20/09/2009 | Refazer os slides para a apresentação (ver observações do professor na comunidade) |