Planejamento da Segunda Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	4

Desenvolver protótipo da interface gráfica	4

Realizar transferência pela Web	4

Perguntar as boates sobre serviços agregados	4

Pesquisar forma de agregar envio de SMS ao sistema	4

Pesquisar sobre a utilização de Sockets e Thread em C#	4

Pesquisar como é feito o envio de nota fiscal eletrônica	4

Desenvolver apresentação para o status report 1.2	4

3.	Calendário	5

Fases da Iteração	5

Atividades da Iteração	5

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos do Usuário

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-USR 002 | Editar Informações Pessoais | Criação de uma página web para editar informações sobre o usuário | Essencial |
| RF-USR 006 | Adicionar Cartão de Crédito no perfil | Criação de uma página web para editar informações sobre o usuário | Essencial |
| RF-USR 007 | Editar Cartão de Credito no perfil | Criação de uma página web para editar informações sobre o usuário | Essencial |
| RF-USR 008 | Remover Cartão de Credito no perfil | Criação de uma página web para editar informações sobre o usuário | Essencial |

## Requisitos da Boate

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-BOA 000 | Editar informações do perfil boate | Criação de uma página web para editar informações da boate. | Essencial |
| RF-BOA 001 | Remover Boate (Fechar sua conta) | Criar botão na página inicial, para fechar conta. | Essencial |
| RF-BOA 006 | Efetuar Login | nenhum | Essencial |

## Requisitos do Administrador

| Código | Nome | Pendência | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-ADM 000 | Cadastrar boates | Criar página um mecanismo (web ou desktop) para cadastro de boates | Essencial |
| RF-ADM 001 | Visualizar Usuários/Boates | Criar uma página para visualizar os usuários e as boates cadastradas | Essencial |
| RF-ADM 003 | Administrador remover Usuários/Boates | Criar uma página para visualizar os usuários e as boates cadastradas | Essencial |

# Outras atividades

## Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.

## Realizar transferência pela Web

Deverá ser adquirido um Web Service de algum cartão de crédito para pagamentos pela internet, para isso deverá ser feito um mini sistema com interface pobre para integrar com o web Service e então a transferência deverá ser realizada.

## Perguntar as boates sobre serviços agregados

Devemos entrar em contato com alguma boate e perguntar se eles gostariam que realizássemos mais algum serviço agregado.

## Pesquisar forma de agregar envio de SMS ao sistema

Deverá ser feita uma pesquisa para saber como agregar um serviço de SMS ao nosso sistema.

## Pesquisar sobre a utilização de Sockets e Thread em C#

Pesquisar e dar treinamento para alguns membros da equipe de como utilizar Sockets e Thread em C#.

## Pesquisar como é feito o envio de nota fiscal eletrônica

Deve ser feita uma pesquisa de como deverá ser feito o recebimento e o envio de nota fiscal eletrônica

## Desenvolver apresentação para o status report 1.2

Essa apresentação deve mostrar ao máximo as nossas dificuldades e mostrar também se os requisitos foram criados. Além disso, deverá ser corrigidos detalhes da apresentação anterior que o professor pediu para ser refeito.

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 21/09/2009 | 21/09/2009 | Planejar iteração |
| 24/09/2009 | 25/09/2009 | Elaborar protótipo |
| 24/09/2008 | 25/09/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 26/09/2009 | 04/10/2009 | Desenvolvimento |
| 05/10/2009 | 05/10/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 21/09/2009 | 21/09/2009 | Criação do plano de iteração |
| 24/09/2009 | 25/09/2009 | Criar protótipos das interfaces gráficas. |
| 24/09/2009 | 25/09/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | Usuários editam suas informações (incluindo adicionar, remover e editar Cartões). |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | As boates podem efetuar seu login. |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | As boates podem fechar sua conta. |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | Os administradores podem cadastrar boates |
| 30/09/2009 | 04/10/2009 | As boates podem editar seus dados. |
| 30/09/2009 | 04/10/2009 | Os Administradores podem visualizar boates/usuários |
| 30/09/2009 | 04/10/2009 | Os Administradores podem remover boates/usuários. |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | Página para editar informações do usuário. |
| 25/09/2009 | 29/09/2009 | Página ou aplicação para realizar o cadastro das boates. |
| 30/09/2009 | 04/10/2009 | Página para editar informações da boate. |
| 30/09/2009 | 04/10/2009 | Página ou aplicação para o administrador visualizar os usuários. |
| 25/09/2009 | 04/10/2009 | Realizar transferência pela Web. |
| 24/09/2009 | 27/09/2009 | Perguntar as boates sobre serviços agregados |
| 25/09/2009 | 04/10/2009 | Pesquisar forma de agregar envio de SMS ao sistema |
| 25/09/2009 | 04/10/2009 | Pesquisar sobre a utilização de Sockets e Thread em C# |
| 03/10/2009 | 04/10/2009 | Refazer os slides para o status report 1.2 |