Planejamento da Quarta Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	4

Desenvolver protótipo da interface gráfica	4

Perguntar as boates sobre serviços agregados	4

Documento com funcionalidades do sistema financeiro	4

Desenvolvimento do sistema financeiro	4

Enviar SMS com o nosso sistema	4

Desenvolver apresentação para o 1º Release	4

3.	Calendário	5

Fases da Iteração	5

Atividades da Iteração	5

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos do Usuário

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-USR 004 | EFETUAR PAGAMENTO | - | Essencial |
| RF-USR 009 | CADASTRO REMOTO NAS BOATES | - | Importante |
| RF-USR 011 | VISUALIZAR MAPA | - | Desejável |

## Requisitos da Boate

| Código | Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-BOA 008 | LOGAR USUARIO NA BOATE | - | Essencial |
| RF-BOA 008 | ENVIAR SMS PARA TODOS | Interface gráfica de envio | Desejável |

# Outras atividades

## Desenvolver protótipo da interface gráfica

Deve ser desenvolvido um protótipo visual (feito em papel ou no computador) da interface gráfica do programa, cobrindo os requisitos a serem implementados nesta iteração.

## Perguntar as boates sobre serviços agregados

Devemos entrar em contato com alguma boate e perguntar se eles gostariam que realizássemos mais algum serviço agregado.

## Criar documento da Api de integração com o sistema financeiro

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 19/10/2009 | 19/10/2009 | Planejar iteração |
| 19/10/2009 | 21/10/2009 | Elaborar protótipo |
| 19/10/2008 | 23/10/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 16/10/2009 | 03/10/2009 | Desenvolvimento |
| 04/10/2009 | 04/10/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Inicio | Finalização | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| [19/10] | [19/10] | Criar Plano de Iteração 4 |
| [19/10] | [23/10] | Realizar as mudanças necessárias* |
| [19/10] | [19/10] | Enviar as atividades planejadas do 1º realise para Jaques |
| [19/10] | [23/10] | Redefinição da Arquitetura (Se necessário) |
| [19/10] | [21/10] | Protótipo das páginas |
| [19/10] | [22/10] | Validação com os usuários e re-design |
| [20/10] | [04/10] | Visualizar no mapa locais que aceitam mobiclub |
| - | [04/10] | Efetuar Pagamento Utilizando o Visanet |
| [26/10] | [28/10] | Baixar cadastro dos clientes das boates, do servidor. |
| [26/10] | [28/10] | Enviar em que boate o usuário está (Sistema Financeiro) |
| [20/10] | [22/10] | Enviar SMS para todas as pessoas (as que permitirem) da boate |
| [19/10] | [20/10] | Permissão de envio de SMS |
| [26/10] | [28/10] | Interface da boate logada no sistema |
| [22/10] | [24/10] | Interface de notificações do usuário |
| [26/10] | [26/10] | Refazer os videos de demonstração |
| [29/10] | [30/10] | API de integração |
| [02/10] | [03/10] | Refazer Slides para o Defesa do 2º Release** |
| [02/10] | [03/10] | Integração [ Paginas Boate ] |