Planejamento da Sexta Iteração

Projeto: mobiCLUB

Versão: 1.0

Equipe: Agay Borges, Antônio Carlos, Bruno Florêncio, Bruno Inojosa, Danilo Torres, Diogo Peixoto, Edilson Ferreira, João Victor Wanderley, João Vitor Batista, Paulo Otávio, Rafael Barbosa, Rubens Soares, Tiago Canto, Tiago Leite, Vinicius Cezar.

Sumário

1.	Requisitos a serem implementados	3

Requisitos do Usuário	3

Requisitos da Boate	3

Requisitos do Administrador	3

2.	Outras atividades	4

Desenvolver protótipo da interface gráfica	4

Perguntar as boates sobre serviços agregados	4

Documento com funcionalidades do sistema financeiro	4

Desenvolvimento do sistema financeiro	4

Enviar SMS com o nosso sistema	4

Desenvolver apresentação para o 1º Release	4

3.	Calendário	5

Fases da Iteração	5

Atividades da Iteração	5

# Requisitos a serem implementados

## Requisitos da Boate

| Nome | Pendência de GUI | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Envio de SMS para o usuários que solicitarem | Área de SMS da boate | Importante |
| Visualizar estatísticas das enquetes | Área de enquetes da boate | Importante |
| Emitir nota fiscal eletrônica | - | Obrigatória |
| Enviar nota fiscal por e-mail | - | Importante |

# Outras atividades

## Criação de um convite para feira de projetos.

Criação de um convite com logos do mobiCLUB e da empresa Maraca para a feira de projetos, que ocorrerá no dia 07/12/2009.

## Deixar o Flash do demo mais parecido com o sistema real.

Alterar o flash desenvolvido para demonstração do produto com objetivo de deixá-lo mais parecido com o sistema real.

## Criação de um vídeo de demonstração do nosso sistema.

Criação de um vídeo que irá mostrar todo o funcionamento do nosso sistema, ele deverá ser utilizado no fim da apresentação do segundo release.

## Correção dos erros encontrados nos teste da iteração anterior.

Deve-se corrigir os erros visualizados nos teste realizado na interação anterior, depois deve ser realizados novos teste, em cima das correções realizadas.

## Testar sistema funcionando como um todo

Deve ser realizado um teste simulando um ambiente real do sistema funcionando.

## Desenvolver apresentação para o Segundo Release

Desenvolver apresentação para o segundo release, esta apresentação tem como objetivo apresentar a versão final para os professores.

# Calendário

## Fases da Iteração

| Início | Finalização | Atividade |
| --- | --- | --- |
| 16/11/2009 | 16/11/2009 | Planejar iteração |
| 17/11/2009 | 20/11/2009 | Elaborar protótipo |
| 17/11/2008 | 20/11/2009 | Redefinir arquitetura (Se necessário) |
| 20/11/2009 | 29/11/2009 | Desenvolvimento |
| 30/11/2009 | 30/11/2009 | Avaliar iteração |

## Atividades da Iteração

| Inicio | Finalização | Tarefas |
| --- | --- | --- |
| [16/11] | [16/11] | Plano de Interação 6 |
| [17/11] | [17/11] | Atualizar site do maraca com os novos arquivos |
| [17/11] | [20/11] | Refazer Documento de Arquitetura |
| [20/11] | [25/11] | Simular pagamento com a visanet |
| [20/11] | [25/11] | Inserir produtos na tabela descrições do DANFE |
| [25/11] | [27/11] | Enviar nota fiscal eletrônica por e-mail. |
|  |  | Ajeitar as consultas do sistema financeiro |
| [20/11] | [27/11] | Implementar Segurança |
| [17/11] | [20/11] | Remover usuário da tabela Visita |
| [16/11] | [27/11] | Correção dos Erros (Aba posterior) |
| [27/11] | [27/11] | Mais Testes |
|  |  | Mandar Fazer o Banner |
| [27/11] | [29/11] | Integrar tudo |
| [25/11] | [27/11] | Envio de SMS |
| [17/11] | [23/11] | Visualização das estatísticas das enquetes |
| [28/11] | [29/11] | Simular sistema funcionando como um todo |
| [28/11] | [29/11] | Vídeo de demonstração do MobiClub |
|  |  | Fazer design do convite para feira |
| [23/11] | [26/11] | Melhorar o flash de demonstração |
| [26/11] | [29/11] | Refazer os Slides para o 2º Release* |
| [29/11] | [29/11] | Ensaiar Apresentação |
|  |  | Ir nas boates para entergar convite para feira |