## Slide 1: O Processo de Desenvolvimento de Jogos
Raphael Barros
rlbb@cin.ufpe.br raphaelbarros@gmail.com

## Slide 2: Motivação
“The video game sector is no longer an interesting little industry – It’s serious money.”
Jack Kyser,
economista-chefe do Los Angeles County Economic Development Corporation
Fonte: The Entertainment Software Association

## Slide 3: E no Brasil?
Empresas de pequeno e médio porte ainda encontram dificuldades na criação de jogos bem-sucedidos.
Segundo a Abragames, em 2005 o Brasil contava com um quadro de 55 empresas atuando no ramo.
  77% delas com não mais de 19 funcionários
Faturamento de R$ 4,2 milhões em 2004.

## Slide 4: Quem desenvolve jogos em Recife?
C.E.S.A.R www.cesar.org.br
I2 Tecnologia www.i2tecnologia.com.br
Jynx Playware www.jynx.com.br
Manifesto Game Studio www.manifestogames.com.br
Meantime Mobile Games www.meantime.com.br
Musigames www.musigames.com
Playlore www.playlore.com
Fonte: IGDA Recife

## Slide 5
  "Productivity is just as important as performance"
Tim Sweeney (Epic Games)

## Slide 6
  “A melhoria do processo de desenvolvimento pode ser uma alternativa de aumento da produtividade.”

## Slide 7
PROJETOS DE JOGOS

## Slide 8: Características - Projetos de Jogos
Atualmente, um único projeto pode custar milhões de dólares.
  Halo 2: U$ 40 milhões de dólares
Ninguém é obrigado a jogar!
  Tem que ser divertido! 
Grande influência do Mercado:
  Aponta tendências de estilos e consoles;
  Rápidas Mudanças  Abordagens ágeis
Equipes multidisciplinares:
  Programadores, Artistas, músicos, etc.

## Slide 9: Projetos de Jogos – Visão Geral
Game Designer
Producer
Empresa Distribuidora
Líder
Técnico
Líder
de Arte
Programador
Artista
Eng. de Áudio
Eng. de Qualidade
Documento Game Design
Technical Document
Pré-produção
Conceptual Document
Concepção
Listagens de arte e de som
Produção
Plano de Testes
Postmortem
Pós-produção
Pós-lançamento
Relatórios de acompanhamento de vendas
Equipe de Desenvolvimento
Jogo

## Slide 10: Processo de Desenvolvimento de Jogos
Documento Game Design
Desenvolvimento
Jogo
Design
Computação
Conceito do Jogo

## Slide 11
Processos de
Desenvolvimento
do software do jogo

## Slide 12: Processos de Desenvolvimento
A maioria são adaptações do Extreme Programming (XP) e do Rational Unified Process (RUP).
  Ágeis X Tradicionais
Necessidades de adaptação:
  Equipes multidisciplinares
  Projetos extremamente dinâmicos e altamente susceptíveis a mudanças do ambiente

## Slide 13: Alguns Processos Citados na Bibliografia
Game Waterfall Process
Extreme Game Development
Game Unified Process
Scrum

## Slide 14: Game Waterfall Process
Versão Adaptada do Tradicional Modelo Cascata
Fases seqüenciais
Ainda bastante utilizado!
Ponto fraco: dificuldades quando problemas são encontrados em fases finais do projeto

## Slide 15
Requisitos
Projeto
Implementação
Manutenção
Validação
Fases do modelo Cascata Tradicional
Fases do ciclo de vida de jogos
Produção
Pré-produção
Produção
Pós-venda
Pós-produção

## Slide 16: Extreme Game Development
Criada pela empresa francesa Titus®.
Baseada no Extreme Programming
Passa a tratar outros papéis: artistas
Mesmos Valores e Práticas do XP
  Adaptadas para jogos

## Slide 17: Game Unified Process
Criado por Kevin Flood, experiente Gerente de Projetos na área de jogos.
Propõe a união de características presentes no RUP e no XP.
Processo iterativo e incremental.
Embora pareça promissora, o autor não deixa claro que práticas do XP e do RUP foram utilizadas em cada situação.

## Slide 18: Scrum
Descrito por Takeuchi e Nonaka em seu trabalho chamado "The New Product Development Game"
Não é uma metodologia de desenvolvimento específica para jogos
Metodologia Ágil

## Slide 19: Scrum

## Slide 20: Análise Comparativa

## Slide 21
Boas Práticas

## Slide 22: Boas Práticas
Embora os processos de desenvolvimento variem, algumas boas práticas são quase unânimes na indústria de jogos.
Após 2 anos de pesquisa na área, foi possível identificar:
  Documentos
  Papéis
  Práticas

## Slide 23: Documentos Sugeridos
Conceptual Document
Game Design Document
Technical Design Document
Art List Document

## Slide 24: Papéis Sugeridos
Produtor
Game Designer
Líder Técnico
Programador
Líder de Arte
Artista
Engenheiro de Áudio

## Slide 25: Práticas Sugeridas
Desenvolvimento Iterativo-incremental
Stand-up Meetings
Testes Contínuos
Versões Alfa e Beta
Encontros de Retrospectiva
Ferramentas de apoio à comunicação e controle de Versão

## Slide 26: Conclusões
O processo utilizado sempre acaba sendo adaptado
  Tipo do jogo
  Prazo
  Composição da Equipe
Os processos oriundos do desenvolvimento de software nem sempre se adaptam bem à forma de trabalho dos artistas
Ainda não existe um processo completo para o desenvolvimento de jogos

## Slide 27: O Processo de Desenvolvimento de Jogos
Raphael Barros
rlbb@cin.ufpe.br raphaelbarros@gmail.com