

**Planejamento de Comunicação**

51GoodIdea

Projeto *QuickList*

Recife, 10 de Dezembro de 2013

Sumário

[1. Planejamento de Comunicação 3](#_Toc378880940)

[2. Comunicação do Projeto 4](#_Toc378880941)

[3. Referências 4](#_Toc378880942)

# Planejamento de Comunicação

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de comunicação | Objetivo | Meio | Frequência | Audiência | Dono | Entregas |
| Reunião de Início do Projeto | Apresentar a equipe e esclarecer a ideia inicial do projeto. | Face a face | Uma vez | Time do projeto | Gerente do Projeto | Ata da Reunião |
| Reunião da Equipe de Projeto | Revisar *status* do projeto com toda equipe e relatar possíveis preocupações e dificuldades no projeto. | Face a face/*Skype* | Semanalmente | Time do Projeto | Gerente do Projeto | Relatório de desempenho |
| Reunião com o Cliente | Mostrar o status do projeto, realizar validações e recolher requisitos. | Face a face/*Skype* | Mensalmente | Gerente de Projeto/Clientes | Gerente do Projeto | Relatório de S*tatus* |
| Reuniões de Urgência | Replanejar o projeto e solucionar eventuais imprevistos | Face a face | Sempre que necessário | Time do projeto | Gerente do Projeto | Ata da Reunião |
| Reuniões de Dúvidas | Esclarecer duvida sobre uma parte especifica do projeto | Face a face | Sempre que necessário | Time do Projeto | Membro do Projeto | Ata da Reunião |

**Equipe**:

1. Gerente do Projeto: João Vitor Bizerra de Araújo

*E-mail*: jvba@cin.ufpe.br

*Skype*: jvbaraujo

2. Analista de Teste: Bruno Ferreira Souza

*E-mail*: bfs3@cin.ufpe.br

Telefone: (81) 9537 3780

*Skype*: bfsouza

3. Analista de Requisistos: Jadiel Duque

*E-mail*: jds2@cin.ufpe.br

*Skype*: duquesjadiel

4. Analista de Projeto: Matheus Henrique de Brito

*E-mail*: mhbs@cin.ufpe.br

*Skype*: duquesjadiel

5. Gerente de desenvolvimento: Pedro de Brito

*E-mail*: pbcn@cin.ufpe.br

*Skype*: pdibrito

# Comunicação do Projeto

A comunicação entre os integrantes da equipe se acontecerá no ambiente da empresa ou de forma remota.

Uma vez por semana, haverá uma reunião com a equipe envolvida no projeto para demonstração de resultados, informar sobre suas atividades mais importantes, as dificuldades que encontraram em suas tarefas e debaterão sobre como deve ser a rota do projeto dali em diante. A reunião terá o intervalo de tempo de no máximo 30 minutos. O cliente poderá acompanhar as informações sobre o andamento do projeto em reuniões realizadas com o gerente de projeto, João Vitor, de forma presencial ou remota. Na quais serão entre os artefatos e/ou funcionalidades da aplicação desenvolvida no projeto. Os clientes poderão acompanhar as entregas via o site da Fábrica de *Software* 51GoodIdea [¹].

# Referências

[¹] – Link para Site da Fábrica: 51goodidea.wordpress.com