

**Retrospectiva Iteração III**

51GoodIdea

Projeto *QuickList*

Recife, 18 de Fevereiro de 2014

Sumário

[**1.** **Introdução** 3](#_Toc380526674)

[**2.** **Objetivo** 3](#_Toc380526675)

[**3.** **Acontecimentos** 3](#_Toc380526676)

1. **Introdução**

Neste documento detalhamos os acontecimentos ocorridos relacionados às atividades da iteração III.

1. **Objetivo**

Este documento tem como principal objetivo detalhar todo de acontecimento que pertenceram à iteração III.

1. **Acontecimentos**

Todas as documentações foram dividas igual entre os membros da equipe ficando aos responsáveis as tarefas:

1. Especificação dos Casos: Matheus Henrique;
2. Diagrama de Casos de Uso: Matheus Henrique;
3. Retrospectiva Iteração III: João Vitor;
4. Plano de Projeto: João Vitor;
5. Plano da Iteração III: João Vitor;
6. 50% dos Requisitos Priorizados: Pedro de Brito;
7. Documento dos Casos de Testes: Jadiel Duque;
8. Revisar Documentos da Iteração Anterior: Jadiel Duque, Matheus Henrique e João Vitor.

Todas as tarefas foram concluídas incluindo reuniões e revisões das documentações da Iteração a qual esse documento se refere. Ficando apenas pendente a validação de todo material.

Houve problemas referentes à entrega de documentos da iteração, especificamente os de Especificação dos Casos de Uso e Diagrama de Casos de Uso. Após uma conversa com os *stakeholders* ficou acordado que a entrega dos documentos seria realizada na próxima iteração, Iteração IV. O problema ocorreu por uma falha de comunicação entre os membros da equipe.