## Slide 1: Gerência de Configuração e Mudança
Material cedido por André Santos
Objetivo
Compreender a importância do uso de mecanismos de gerência de configuração (GC) e de mudança (GM), seus métodos, processos e ferramentas.
Fornecer os principais conceitos relacionados a GC e GM.
Criar uma visão geral de como GC e GM pode ser aplicada a um projeto de software.

## Slide 2: Contexto para Gerência de Configuração

## Slide 3: Problema dos Dados Compartilhados
Componente
Compartilhado
Desenvolvedor A
Desenvolvedor B
A1
A2
A3
Programa de A
Programa de B
B1
B2
B3
Notes: Introdução
O Problema dos Dados Compartilhados é extremamente comum em qualquer ambiente no qual dois ou mais desenvolvedores compartilham um recurso.
Por exemplo, se o recurso compartilhado for um componente de software, o problema poderá ocorrer sempre que um desenvolvedor A modificar o componente compartilhado e esquecer de avisar aos outros (uma instância do problema da falha de comunicação). Da próxima vez que um dos outros desenvolvedores for trabalhar no componente, este não estará no estado esperado. Se, por exemplo, ele fizer uma alteração no componente e essa alteração afetar a parte que foi modificada por A, um erro poderá ocorrer. Por não saber da modificação feita por A, o desenvolvedor estará completamente no escuro com relação à causa do problema.

## Slide 4: Problema dos Dados Compartilhados - Cenário
O desenvolvedor A modifica o componente compartilhado
Mais tarde, o desenvolvedor B realiza algumas alterações no mesmo componente
Ao tentar compilar o componente, erros são apontados pelo compilador, mas nenhum deles ocorre na parte que B alterou
O desenvolvedor B não tem a menor idéia sobre a causa do problema
Notes: Introdução

## Slide 5: Problema dos Dados Compartilhados - Solução simplista
Solução simplista:
  cada desenvolvedor trabalha em uma cópia “local” do componente
  resolve o Problema dos Dados Compartilhados, mas cria um novo problema

## Slide 6: Problema da Manutenção Múltipla
Componente
Compartilhado
Desenvolvedor A
Desenvolvedor B
A1
A2
A3
B1
B2
B3
Programa de A
Programa de B
Componente
Compartilhado
Versão de A do Componente
Compartilhado
Componente
Compartilhado
Componente
Compartilhado
Versão de B do Componente
Compartilhado
Notes: Introdução
O Problema da Manutenção Múltipla acontece quando os membros de uma equipe precisam modificar um mesmo recurso (no exemplo, novamente um componente de software) mas, ao invés compartilhá-lo, cada um mantém uma cópia “local” para que as modificações realizadas por um desenvolvedor não afetem o desenvolvimento do outro.
O problema fica evidente quando é necessário saber qual a versão mais “atualizada” do componente. Um desenvolvedor A pode ter detectado um defeito que não foi percebido por outro desenvolvedor, B. Ao mesmo tempo, B pode ter implementado uma funcionalidade que A não implementou. Qual versão do componente deve ser utilizada? A de A ou a de B? A situação torna-se mais crítica, quão maior for o tamanho da equipe.

## Slide 7: Problema da Manutenção Múltipla (continuação)
Ocorre quando cada desenvolvedor trabalha com uma cópia “local” do que seria o mesmo componente
Dificuldade para saber:
  Que funcionalidades foram implementadas em quais versões do componente
  Que defeitos foram corrigidos
Evitado através de uma biblioteca central de componentes compartilhados
  Nesse esquema, cada componente é copiado para a biblioteca sempre que alterado
  Resolve o Problema da Manutenção Múltipla, mas...
Notes: Introdução

## Slide 8: Problema da Atualização Simultânea
Versão de A do Componente
Compartilhado
Desenvolvedor A
Desenvolvedor B
A1
A2
A3
B1
B2
B3
Programa de A
Programa de B
Versão de B do Componente
Compartilhado
Biblioteca Central de
Recursos Compartilhados
Componente
Compartilhado
Notes: Introdução
O Problema da Atualização Simultânea acontece quando os membros de uma equipe precisam modificar um mesmo recurso (no exemplo, novamente um componente de software) e cada um trabalha em uma cópia local do componente mas, sempre que uma modificação no componente é realizada, ele é copiado para uma biblioteca central de componentes compartilhados. Nessa biblioteca deve sempre estar disponível a versão mais nova do componente.
O problema com esse esquema é que quando dois desenvolvedores A e B pegam a mesma versão V1 do componente compartilhado para trabalhar localmente, se A terminar suas modificações e copiar a nova versão do componente para a biblioteca mas não avisar a B, da próxima vez que B copiar a sua versão modificada para a biblioteca o trabalho de A estará perdido, uma vez que B alterou a versão V1 e não levou em consideração as modificações feitas por A.

## Slide 9: Problema da Atualização Simultânea – Cenário 1
O desenvolvedor A encontra e corrige um defeito em sua versão do componente compartilhado
Uma vez corrigido, o componente modificado é copiado para a biblioteca central
O desenvolvedor B encontra e corrige o mesmo defeito em sua versão do componente por não saber que A já tinha feito isso
O trabalho de A é desperdiçado
Notes: Introdução

## Slide 10: Problema da Atualização Simultânea – Cenário 2
O desenvolvedor A encontra e corrige um defeito em sua versão do componente compartilhado
Uma vez corrigido, o componente modificado é copiado para a biblioteca central
O desenvolvedor B encontra e corrige um outro defeito em sua versão do componente, sem saber do defeito corrigido por A
O desenvolvedor B copia sua versão do componente para a biblioteca central
Além de o trabalho de A ser desperdiçado, a versão do componente que se encontra na biblioteca central continua apresentando um defeito
O desenvolvedor A julga o problema como resolvido
Notes: Introdução

## Slide 11: Como Resolver?
O problema da atualização simultânea não pode ser resolvido simplesmente copiando componentes compartilhados para uma biblioteca central
Algum mecanismo de controle é necessário para gerenciar a entrada e saída dos componentes
Notes: Introdução

## Slide 12: O que é Gerência de Configuração?
Gerência de configuração (GC) é o processo de identificar, organizar e controlar modificações ao software sendo construído
A idéia é maximizar a produtividade minimizando os enganos
Notes: Introdução

## Slide 13: Objetivos de GC
Definir o ambiente de desenvolvimento
Definir políticas para controle de versões, garantindo a consistência dos artefatos produzidos
Definir procedimentos para solicitações de mudanças
Administrar o ambiente e auditar mudanças
Facilitar a integração das partes do sistema
Notes: Introdução

## Slide 14: Conceitos Básicos
Notes: Introdução

## Slide 15: Configuração
Um projeto de desenvolvimento de software produz os seguintes itens:
  Programas (código fonte, programas executáveis, bibliotecas de componentes, etc.)
  Documentação (manuais do usuário, documento de requisitos, modelo de análise e projeto, etc.)
  Dados (dados de teste e do projeto)
Esses conjuntos de itens são chamados, coletivamente, de configuração do software
Notes: Introdução

## Slide 16: Item de Configuração
Um conjunto de itens de hardware e/ou software vistos como uma entidade única para fins de gerência de configuração
Um item de configuração está sujeito a mudanças e essas devem obedecer às políticas estabelecidas
Normalmente, um item de configuração é estabelecido para cada pedaço de software que pode ser projetado, implementado e testado de forma independente
Notes: Introdução
Na literatura, é comum o termo “item de configuração” ser definido como “um programa e sua documentação associada”. Apesar de simplificada, essa definição captura bem a idéia de que um item de configuração é um conjunto de artefatos visto como uma entidade única, para fim de gerência de configuração. Frequentemente, quando se modifica algo em um programa, sua documentação tem que ser atualizada para refletir as mudanças.
É muito importante, porém, ressaltar: um item de configuração não é necessariamente um programa. Pode ser um documento, um arquivo de propriedades, dados ou qualquer artefato que só possa ser modificado de acordo com as políticas de gerência de configuração.

## Slide 17: Baseline
Uma especificação ou produto que foi formalmente revisado e aceito
  Serve como base para os passos posteriores do desenvolvimento
A configuração do software em um ponto discreto no tempo
Só pode ser modificado através de procedimentos formais (solicitações de mudança)
Um artefato ou conjunto de artefatos só se torna um item de configuração depois que um baseline é estabelecido
Notes: Introdução

## Slide 18: Baseline
item
tempo
fluxo de desenvolvimento

## Slide 19: Razões para Criar um Baseline
Reproducibilidade – a habilidade de reproduzir uma versão anterior do sistema
Rastreabilidade – Estabelece uma relação predecessor-sucessor entre artefatos do projeto (projeto satisfaz requisitos, código implementa projeto, etc.)
Geração de Relatórios – A comparação dos conteúdos de dois baselines ajuda na depuração e criação de documentação
Controle de Mudanças – referencial para comparações, discussões e negociações
Notes: Introdução
Há diversas vantagens em criar baselines:
Um baseline provê um ponto estável e uma visão dos artefatos de desenvolvimento em um ponto discreto do tempo.
Baselines provêm um ponto estável a partir do qual novos projetos podem ser criados.
Desenvolvedores individuais podem pegar componentes para os quais baselines foram estabelecidos para servir como base para atualizações em suas áreas de trabalho individuais.
Um baseline fornece uma maneira de voltar atrás nas mudanças, caso elas sejam consideradas suspeitas ou instáveis.
Um baseline fornece uma maneira de reproduzir defeitos reportados, dado que se pode recriar a configuração quando um release foi construído.

## Slide 20: Baselines importantes
Baselines são considerados marcos no processo de desenvolvimento:
  Funcional: requisitos
  De Produto: releases, iterações
Notes: Introdução
Funcional: é o primeiro baseline. Consiste de um documento de requisitos (DR) aprovado, contendo todos os requisitos, funcionais e não-funcionais, associados a um determinado item de configuração. O processo formal de gerência de mudanças é iniciado quando este baseline é estabelecido.
Alocado: É alcançado ao fim da fase de projeto. Consiste de todos os artefatos (diagramas, modelo de dados, descrições dos casos de uso, etc.) produzidos para um item de configuração. O nome “alocado” deriva da idéia de as funcionalidades definidas no documento de requisitos estarem alocadas aos componentes e sub-sistemas, quando este baseline é atingido.
De Produto: O conjunto de todos os artefatos produzidos pelo processo de desenvolvimento (código fonte, código objeto, documentação, dados, arquivos de configuração, etc).

## Slide 21: Repositório
Local (físico e lógico) onde os itens de um sistema são guardados
Pode conter diversas versões do sistema
Utiliza mecanismos de controle de acesso
Repositório
Desenvolvedor
Notes: Introdução

## Slide 22: Lock
Resolve a Atualização Simultânea
Garante que apenas o usuário que detém o lock pode alterar o arquivo
Problema: “serializa” o trabalho dos desenvolvedores
Notes: Introdução

## Slide 23: Check-Out
Check-out
Repositório
cliente
Notes: Introdução

## Slide 24: Check-Out (continuação)
Recupera a (última) versão de um item de configuração guardada no repositório
  Escrita
    Verifica que ninguém detém o lock do item de configuração
    Obtém o lock do item
    Cria uma cópia, para edição, no cliente
  Leitura
    Verifica que alguém já detém o lock
    Cria uma cópia, apenas para leitura, no cliente
Notes: Introdução

## Slide 25: Check-In
Check-in
Repositório
cliente
Notes: Introdução

## Slide 26: Check-In (continuação)
Ação de inserir/atualizar um item de configuração no repositório
  Verifica o lock do item de configuração, caso o mesmo já exista
  Verifica e incrementa a versão do item
  Registra informações das mudanças (autor, data, hora, comentários)
  Inclui/atualiza o item
Notes: Introdução

## Slide 27: Build
Representa uma versão ainda incompleta do sistema em desenvolvimento, mas com certa estabilidade
Costuma apresentar limitações conhecidas
Espaço para integração de funcionalidades
Inclue não só código fonte, mas documentação, arquivos de configuração, base de dados, etc.
A política de geração dos builds deve ser bem definida na estruturação do ambiente
Notes: Introdução

## Slide 28: Os Problemas na Geração de Builds
Fazer os builds do sistema manualmente é muito demorado
Pode ser difícil saber qual a versão “correta” de um arquivo
Os pedaços do sistema podem estar em diversos locais diferentes
  Alguns arquivos podem ser esquecidos

## Slide 29: Os Problemas na Geração de Builds
A integração das partes de um sistema em desenvolvimento normalmente é:
  Realizada poucas vezes, apenas perto de sua implantação
  Feita em freqüência inversamente proporcional à complexidade do sistema
Integrar as partes de um sistema é uma tarefa trabalhosa e sujeita a erros
  Quanto maior o sistema, mais difícil

## Slide 30: Os Problemas na Geração de Builds
Consequência: problemas de integração tornam-se difíceis de detectar cedo no desenvolvimento
  Costumam ser encontrados muito depois de sua introdução
  É muito difícil rastrear suas causas

## Slide 31: Geração de Buils através da Integração Contínua
Geração freqüente (pelo menos diária) de builds do sistema
  As partes do sistema são integradas constantemente
  Problemas de integração passam a ser encontrados logo que introduzidos, na maioria dos casos
Considerada uma das “melhores práticas” no desenvolvimento de software
A geração de builds deve ser automatizada e realizada com freqüência adequada
Notes: Introdução
Usar o quadro para mostrar um cenário exemplo de iintegração contínua:
Desenvolve de dia
A noite gera um build e faz os testes
De manha conserta erros e desenvolve mais

## Slide 32: Release
Identificação e empacotamento de artefatos entregues ao cliente (interno ou externo) ou ao mercado
Um release implica no estabelecimento de um novo baseline de produto
Produto de software supostamente sem erros
  Versão do sistema validada após os diversos tipos de teste
  Garantia de que todos os itens de configuração foram devidamente testados, avaliados, aceitos e estão disponíveis no novo baseline
Processo iterativo/incremental produz, em geral, mais de um release
Notes: Introdução

## Slide 33: Tipos de release
Normalmente, releases estão associados aos milestones do plano de projeto
Internos
  Controle de qualidade, acompanhamento de projeto, controle de riscos, aceitação, aquisição de conhecimento através da coleta de feedbacks, desenho da estratégia de implantação
Externos
  Implantado e utilizado pelo cliente

## Slide 34: Tags
Rótulos que são associados a conjuntos de arquivos
Um tag referencia um ou mais arquivos em um ou mais diretórios
  Costuma-se usar tags para:
    Denominar projeto rotulando todos os arquivos associados ao projeto
    Denominar uma versão do projeto (um build ou release) rotulando todos os arquivos associados ao build ou release
Notes: Introdução

## Slide 35: Branch
Criação de um fluxo alternativo para atualização de versões de itens de configuração
Recurso muito poderoso
Devem existir regras bem definidas para criação de branches
  Por que e quando devem ser criados?
  Quais os passos?
  Quando retornar ao fluxo principal?
Notes: Introdução
  Por que e quando devem ser criados: em que circunstâncias é justificável criar um novo branch? Apenas para correção de bugs? Para realizar melhorias solicitadas pelos usuários?
  Quais os passos: que procedimentos devem ser seguidos para criar um branch? Deve ser feita uma solicitação formal? Um backup do item de configuração deve ser realizado? Algum membro da equipe deve ser notificado?
  Quando retornar ao fluxo principal: quando pode se considerar o branch como encerrado? Isso depende da razão pela qual ele foi criado. Se foi para remover defeitos, o branch deve acabar assim que esses defeitos tenham sido corrigidos, ou deve ser mantido para corrigir novos defeitos que foram descobertos?

## Slide 36: Branch (exemplo)
4
3
5
6
4
3.j.1
3.j.2
3.j.3
2.j.1
2.j.2
3.m.1
3.m.2
3.m.3
2.m.1
1
hello.c
2
3
1
hello.h
2
hello.c
hello.h
José
Maria
hello.c
hello.h
2.m.2
•
•
Notes: Introdução

## Slide 37: Merge
Unificação de diferentes versões de um mesmo item de configuração
Integração dos itens de configuração de um branch com os itens de configuração do fluxo principal
Check-out atualizando a área local
Algumas ferramentas fornecem um mecanismo automático para realização de merges
  Mesmo com o uso de ferramentas, em vários casos há necessidade de intervenção humana
Notes: Introdução

## Slide 38: Merge (exemplo)
3
hello.c
4
2
hello.h
3
5
4
3.j.1
hello.c
3.j.2
3.j.3
2.j.1
hello.h
2.j.2
José
Maria
3.m.1
hello.c
3.m.2
3.m.3
2.m.1
hello.h
2.m.2
3.j.4
2.j.3
•
•
Notes: Introdução

## Slide 39: Branching e Merging: esquema gráfico
1.1
1.2
1.3
1.4
release_2
1.2.2.2
1.2.2.1
rel_1_fix
Tronco principal de desenvolvimento
Branch
release_1
tag
patch
tag
Merge

## Slide 40: Gerência de Mudanças
Notes: Introdução

## Slide 41: Contexto
Desenvolvimento iterativo/incremental
Novos conjuntos de requisitos, detalhados a cada iteração
Mudanças em estratégias de negócio motivadas pelas mais diversas fontes: mercado, cultura, leis, etc

## Slide 42: Problemas
Controle do escopo do projeto
  Modificações podem ampliar o leque de funcionalidades e aumentar significativamente o custo do projeto
  Atrasos em entregas planejadas
Uma mudança aparentemente localizada pode causar muito mais impacto do que o previsto
  Degradação da qualidade do software (ex: abandono dos testes automatizados devido à inconsistência dos dados de teste)
  Retrabalho

## Slide 43: O que é Gerência de Mudanças?
Gerência de Mudanças é o processo de avaliar, coordenar e decidir sobre a realização de mudanças propostas a itens de configuração (ICs)
Mudanças aprovadas são implementadas nos itens de configuração e nos dados e documentos relacionados
Notes: Introdução

## Slide 44: Objetivos da Gerência de Mudanças
Garantir que os artefatos do sistema alcançam e mantêm uma estrutura definida através do seu ciclo de vida
Definir procedimentos e documentação necessários para realizar modificações a ICs
Prover os mecanismos necessários para conduzir mudanças de uma maneira controlada
Notes: Introdução

## Slide 45: Benefícios
Controle sobre o escopo do projeto
Mais produtividade
  Cada solicitação será tratada de forma coordenada
  Redução dos problemas de comunicação entre membros da equipe
Mais qualidade, uma vez que cada mudança, antes de ser realizada, tem seu impacto avaliado
Geração de dados para o acompanhamento (tracking) do projeto
Notes: Introdução
É importante esclarecer o que foi dito no terceiro tópico. O sistema se torna mais robusto porque cada mudança é avaliada antes de ser realizada. Nessa avaliação, além de questões como custo/benefício e tempo para a realização da mudança, é levado em consideração também o impacto que a mudança terá nas partes do sistema que dependem da que será modificada. O objetivo dessa avaliação é garantir que essas outras partes do sistema não sejam “quebradas” pela realização da mudança.
Uma vez que a mudança tenha sido aceita, ela é planejada antes de ser implementada. Um dos objetivos desse planejamento é justamente garantir que as partes do sistema afetadas pela mudança são devidamente adaptadas para que o sistema não fique “quebrado”.
Com relação ao quarto item, o número de erros diminui porque o controle sobre “quem fez qual mudança” passa a ser centralizado. Se um programador tentar corrigir um erro que já foi corrigido, ele simplesmente será avisado sobre esse fato e informado sobre onde pode encontrar a solução do problema. O problema dos dados compartilhados, por exemplo, poderia ser resolvido trivialmente.

## Slide 46: Controle do caos
Organização
Projeto
Controle de mudanças
Solicitação de mudança

## Slide 47: Ciclo de vida de um artefato

## Slide 48: Ciclo de vida de um artefato
Draft
Aceito
Manutenção
Concepção do
artefato
Mudanças feitas de forma informal
Revisão/aceitação
(baseline)
Mudanças via controle formal (CCB)
Mudanças em manutenção
Release
retirado

## Slide 49: Artefato Draft
Mudanças freqüentes e rápidas
Demanda por agilidade
Controle formal dificulta a criação do artefato
Artefatos apenas gerenciados e controlados
  Uso de controle de versão (CVS, Clear Case, entre outras ferramentas)

## Slide 50: Artefato Aceito
Artefato seguiu um processo de revisão, testes (se aplicável) e aceitação
Inserido dentro do processo de controle de mudanças, tornando-se de fato item de configuração
Mudanças via solicitação formal
Presença do grupo gestor de mudanças (CCB) para avaliar e priorizar mudanças

## Slide 51: Artefato em Manutenção
Após a entrega de uma versão do produto, os artefatos passam para a fase de manutenção
Controle de mudanças permanece formal para os artefatos de um baseline
Novos artefatos podem ser desenvolvidos usando o mesmo modelo de ciclo de vida
Sistema pode ser descontinuado ou removido do ambiente de produção

## Slide 52: Processo de Gerência de Mudanças

## Slide 53: Análise de impacto
Mudanças de grande impacto devem ser comunicadas aos stakeholders envolvidos
Análises de custo x benefício produzidas pelos stakeholders
Priorização de mudanças
Mudança pode ser rejeitada se o CCB perceber que o custo será mais caro que o benefício percebido
Por questões de eficiência, algumas solicitações de mudança podem ser agrupadas por tema, subsistema ou área de negócio

## Slide 54: Sobre o Processo de Gerência de Mudanças
Deve ser definido um documento padrão para que mudanças possam ser solicitadas
Esse documento normalmente se chama Solicitação de Mudança (SM, Em inglês CR)
A um conjunto de pessoas (CCB), deve ser dada a autoridade para decidir se uma mudança será ou não implementada
O processo é necessário para garantir que apenas mudanças avaliadas e aprovadas são realizadas em ICs
Notes: Introdução

## Slide 55: Solicitações de Mudança
Algumas informações que podem estar incluídas em uma SM:
  Identificação única
  Solicitante
  Sistema/Projeto
  Item a ser modificado
  Classificação (melhoria, correção de defeito, outra)
  Prioridade
  Descrição
  Situação (nova, atribuída, finalizada, verificada, fechada)
Notes: Introdução

## Slide 56: Etapas do Processo de Gerência de Mudanças Genérico
1. Requisição
da mudança
2. Classificação
da mudança
3. Avaliação
da mudança
4.Negociação sobre
a realização da
mudança
5. Implementação
da mudança
6. Verificação
da mudança
7. Promoção dos
itens modificados
para um novo
baseline
(mudança aceita)
CCB
Notes: Introdução
Não entraremos nos detalhes do processo de gerência de mudança neste momento porque este tópico é visto em detalhes em outro módulo do curso, no qual é apresentado o fluxo de Gestão de Mudanças.

## Slide 57: Correções Emergenciais
Em algumas situações, não há tempo para seguir os procedimentos padrão para a realização de mudanças
Defeitos não são normalmente processados pelo CCB, salvo se envolverem algum questionamento relativo ao escopo do projeto
Mesmo nessas situações, porém, é muito importante que seja criada uma solicitação de mudança
O objetivo é garantir um mínimo de ordem, mesmo em uma situação caótica
Notes: Introdução

## Slide 58: Ferramentas de Apoio à Gerência de Configuração
Manter todos os arquivos em um repositório central
Controlar o acesso a esse repositório, de modo a garantir a consistência dos artefatos
Automatizar o processo de geração de builds
Automatizar o processo de submissão e gestão de SMs
Ferramenta de Controle de Versões (CVS, por exemplo)
Ferramentas de Geração de Builds (Ant, por exemplo)
Ferramentas de Gestão de Solicitações de Mudanças
(Bugzilla, por exemplo)

## Slide 59: Gerência de Configuração e Mudanças no RUP

## Slide 60: Objetivos do Fluxo
Definir
  Recursos de hardware e software
  Política de atualização destes recursos
  Estruturação de diretórios e repositórios
  Plataforma de desenvolvimento
  Política de utilização do ambiente
  As atividades de Gerência de Configuração que deverão ser realizadas e em que momentos do desenvolvimento
Notes: Introdução

## Slide 61: Fluxo de Atividades
Gerente de
Configuração
e Ambiente
Definir
ferramentas e
equipamentos
Implantar e
administrar
ambiente
Estruturar ambiente
Planejar
gerência de
configuração
Solicitante
Submeter solicitações de mudanças
CCB
Analisar solicitações de mudanças

## Slide 62: Gerente de Configuração
Responsável pela definição dos equipamentos e softwares utilizados e suas configurações
Define o ambiente, regras de uso do mesmo e política de mudanças
Define os papéis dos membros da equipe responsáveis pelas atividades de gerência de configuração
Estabelece as atividades de gerência de configuração que serão realizadas
Notes: Introdução

## Slide 63: Solicitante
Qualquer pessoa que possa fazer uma solicitação de Mudanças

## Slide 64: CCB
Grupo Responsável por analisar e autorizar uma solicitação de mudanças

## Slide 65: Atividade: Definir Ferramentas e Equipamentos
Gerente de
Configuração
e Ambiente
Definir
ferramentas e
equipamentos
Implantar e
administrar
ambiente
Estruturar ambiente
Planejar
gerência de
configuração
Solicitante
Submeter solicitações de mudanças
CCB
Analisar solicitações de mudanças

## Slide 66: Atividade: Definir Ferramentas e Equipamentos(continuação)
Objetivos
  Definir ferramentas de suporte ao desenvolvimento, controle de versões e softwares em geral
  Definir hardwares e suas configurações
  Definir regras para atualizações de hardware e software
Responsável
  Gerente de configuração
Notes: Introdução

## Slide 67: Atividade: Definir Ferramentas e Equipamentos(continuação)
Entradas
  Documento de requisitos
  Lista de riscos
  Estudo de viabilidade
Saídas
  Documento de definição de ambiente
  Plano de gerência de configuração de software
Notes: Introdução

## Slide 68: Passos para Definir Ferramentas e Equipamentos
Definir plataformas de desenvolvimento
Definir ferramentas
Definir equipamentos e suas configurações
Notes: Introdução

## Slide 69: Atividade: Estruturar Ambiente
Gerente de
Configuração
e Ambiente
Definir
ferramentas e
equipamentos
Implantar e
administrar
ambiente
Estruturar ambiente
Planejar
gerência de
configuração
Solicitante
Submeter solicitações de mudanças
CCB
Analisar solicitações de mudanças

## Slide 70: Atividade: Estruturar Ambiente(continuação)
Objetivos
  Determinar a estrutura de diretórios que será adotada para o projeto
  Definir os diferentes ambientes (desenvolvimento, integração, testes, produção)
  Definir a política de uso do ambiente
Responsável
  Gerente de configuração
Notes: Introdução

## Slide 71: Atividade: Estruturar Ambiente(continuação)
Entradas
  Documento de definição de ambiente
  Plano de gerência de configuração de software
Saídas
  Documento de definição de ambiente (atualizado)
  Plano de gerência de configuração de software (atualizado)
Notes: Introdução

## Slide 72: Passos para Estruturar Ambiente
Definir estrutura de diretórios, repositórios e áreas de backup
Definir política para utilização do ambiente
Notes: Introdução

## Slide 73: Atividade: Planejar Gerência de Configuração
Gerente de
Configuração
e Ambiente
Definir
ferramentas e
equipamentos
Implantar e
administrar
ambiente
Estruturar ambiente
Planejar
gerência de
configuração
Solicitante
Submeter solicitações de mudanças
CCB
Analisar solicitações de mudanças

## Slide 74: Atividade: Planejar Gerência de Configuração (continuação)
Objetivos
  Definir os papéis e responsabilidades dos membros da equipe responsável pelas atividades de gerência de configuração (GC) e de Mudanças (GM)
  Definir os baselines que deverão ser estabelecidos
  Definir o cronograma das atividades de GC
  Definir as políticas, procedimentos e padrões que guiarão essas atividades
  Identificar os itens de configuração
Responsável
  Gerente de configuração

## Slide 75: Atividade: Planejar Gerência de Configuração (continuação)
Entradas
  Plano de gerência de configuração de software
Saídas
  Plano de gerência de configuração de software (atualizado)

## Slide 76: Passos para Planejar Gerência de Configuração
Definir organização, papéis e responsabilidades
Definir políticas e procedimentos para registro do status da configuração
Definir esquema de nomeação para itens de configuração
Identificar e registrar itens de configuração
Planejar auditorias
Definir baselines
Definir cronograma de gerência de configuração

## Slide 77: Implantar e Administrar Ambiente
Gerente de
Configuração
e Ambiente
Definir
ferramentas e
equipamentos
Implantar e
administrar
ambiente
Estruturar ambiente
Planejar
gerência de
configuração
Solicitante
Submeter solicitações de mudanças
CCB
Analisar solicitações de mudanças

## Slide 78: Atividade: Implantar e Administrar Ambiente (continuação)
Objetivos
  Implantar o ambiente com base na estrutura definida na atividade anterior
  Gerenciar a utilização do ambiente de acordo com as normas propostas (através de auditorias)
  Avaliar e revisar o ambiente
Responsável
  Gerente de configuração
Notes: Introdução

## Slide 79: Atividade: Implantar e Administrar Ambiente (continuação)
Entradas
  Documento de definição de ambiente
  Plano de gerência de configuração de software
Saídas
  Documento de definição de ambiente (atualizado)
  Plano de gerência de configuração de software (atualizado)
Notes: Introdução
Entradas
  Documento de definição de ambiente
  Plano de gerência de configuração de software
Saídas
  Documento de definição de ambiente (atualizado)
  Plano de gerência de configuração de software (atualizado)

## Slide 80: Passos para Implantar e Administrar Ambiente
Instalar máquinas e criar diretórios
Disseminar política de utilização do ambiente
Gerenciar e avaliar ambiente

## Slide 81: Conclusões
GC e GM é um fluxo de apoio ao projeto como um todo
Requer uma certa disciplina na manipulação de itens de configuração e apoio de ferramentas sempre que possível

## Slide 82: Referências
Descrição do workflow de gerência de configuração e mudanças do RUP
Configuration Management Today - http://cmtoday.com
Software Release Methodology, M.E.Bays, Prentice Hall, 1999.