## Slide 1: Planejamento e Gerenciamento de Projetos com o MS Project
Victor Acioli
Antônio Carlos
http://www.cin.ufpe.br/~if682

## Slide 2: O que é um projeto?
Um empreendimento temporário realizado para criar um produto ou serviço único.

## Slide 3: Características do projeto
Temporário: Início e fim bem definidos
Específico: Determina um único objetivo final
Mensurável: Permite análises baseadas em medições (tempo, custo, quantidade)
Mutável: Sujeita-se a contratempos de performance, de custos e de recursos

## Slide 4: Gerência de Projetos PMBOK
9 áreas de conhecimento:
  Custo
    Estimativas, orçamentos e controle de custos.
    Terminar o projeto dentro do orçamento.
  Tempo
    Gerenciar o término pontual do projeto.
  Escopo
    Assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário para terminar o projeto com sucesso.
  RH
    Organizar e gerenciar a equipe do projeto
  Qualidade
    Atividades que determinam as políticas de qualidade e os objetivos que satisfaçam o projeto.
    Melhoria contínua dos processos.

## Slide 5: Gerência de Projetos PMBOK
  Integração
    Atividades necessárias para combinar, unificar e coordenar todas as atividades do projeto.
  Comunicação
    Assegurar que as informações do projeto sejam geradas, coletadas, distribuídas e armazenadas.
  Riscos
    Planejar, identificar, analisar, monitorar e controlar os riscos do projeto.
  Aquisição
    Comprar ou adquirir produtos e serviços externos à equipe do projeto.

## Slide 6: Gerência de Projetos
É a aplicação de princípios de administração para planificar tarefas, organizar pessoal, controlar execução e re-escalonar recursos a fim de obter sucesso em um objetivo maior, o projeto

## Slide 7: Gerenciamento de Projetos

## Slide 8: Milestones e Deliverables
Milestones: Ponto final de uma atividade do processo de software (um marco no cronograma)
Deliverables: Resultado a ser entregue ao cliente. Usualmente entregue ao final de uma fase.
Estes pontos servem de balizadores do acompanhamento ou controle para identificação de alterações

## Slide 9: O QIB
Qualiti Internet Banking
  Sistema bancário acessado via Internet que oferece aos clientes maior comodidade para realizar uma série de operações

## Slide 10: REQUISITOS ESCOLHIDOS
Consultar (Saldo e Extrato CC e Poupança)
Compra e Venda de ações
Realizar transferências
Consultar cotações

## Slide 11: RECURSOS
Todo recurso possui um custo associado
Dois tipos
  Trabalho
    Custo por hora
    Hora extra
    % de dedicação
  Material
    Custo por unidade
    Custo por uso

## Slide 12: CUSTO
Normalmente é uma função do:
  Tamanho do produto
    Ad hoc
    Linhas de Código
    Número de classes
    ...
  Habilidades da equipe
  Ambiente (ferramentas e técnicas)
  Complexidade do produto
  Qualidade do Produto

## Slide 13: ESTIMANDO CUSTOS...
Inúmeras maneiras:
  Por Analogia (Top-down)
  Bottom-up
  Paramétricos
    Algoritmos matemáticos
  Julgamento de Especialistas
  Análise de três pontos (PERT)
  Software

## Slide 14: MS PROJECT

## Slide 15: DOTPROJECT - OPENSOURCE

## Slide 16: MS PROJECT
Ferramenta de Gestão de Projetos que disponibiliza gestão das seguintes áreas
  Custos
  Tempo
  Recursos
    Humanos
    Materiais
Notes: <number>

## Slide 17: Planilha de Recursos

## Slide 18: Planilha de Dados

## Slide 19: GRÁFICO DE GANTT
Criado por Henry Gantt
Ilustra as datas de início e fim e as atividades que compõe o cronograma
Podem mostrar as dependências entre atividades
É fácil de ser entendido, no entanto pode ser inviável para grandes projetos
Pouca informação

## Slide 20: Gráfico de Gantt

## Slide 21: Diagrama de Rede

## Slide 22: DÚVIDAS...