Plano de Iteração

P.I.P.P.A.

Versão 1.0

Fase do Desenvolvimento: Elaboração

Iteração: Iteração 1

Conteúdo

Introdução 3

Objetivos da iteração 3

Critérios de avaliação 3

Casos de uso selecionados 3

Cronograma 3

# Introdução

O plano de iteração relaciona as definições relevantes para a execução de uma iteração. Diferentemente do plano de projeto, que oferece uma visão macro abstraindo-se dos detalhes do projeto, este plano é específico de uma iteração, concentrando-se apenas nos casos de uso ou tarefas selecionadas para a mesma.

# Objetivos da iteração

Esta iteração tem como objetivo a validação das interfaces gráficas através de protótipos, a definição da tecnologia utilizada na fase de desenvolvimento, a criação do nosso site e artes relacionadas, e o início da ambientação da equipe com as tecnologias e as ferramentas posteriormente utilizadas. Essa iteração gerará como artefato o documento de requisitos do nosso projeto.

# Critérios de avaliação

Os seguintes critérios devem ser totalmente atingidos para que a iteração tenha atingido plenamente seus objetivos:

* Interface gráfica prototipada e aprovada pelo cliente;
* Definição das tecnologias e ferramentas;
* Site no ar com novas artes do marketing da empresa e documentos feitos até agora disponibilizados;
* Aceitação da equipe pela decisão da tecnologia e ferramentas na parte de ambientação;
* Viabilização do documento de requisitos.

# Casos de uso selecionados

Como essa iteração é referente à fase de elaboração do projeto, não há casos de uso selecionados para essa iteração.

# Cronograma

Abaixo seguem as principais atividades a serem realizadas nessa fase e suas datas de conclusão:

* Reunião de Abertura e Divisão de Tarefas – 16/04/10
* Reunião de Feedback e Ajustes para o Status Report 1.0 – 23/04/10
* Primeira ambientação da equipe com tecnologia e ferramentas – 23/04/10
* Ajustes Necessários para Status Report 1.0 – 26/04/10
* Status Report 1.0 – 28/04/10